| 附表：“校园一卡通”新老系统切换及老卡余额退款工作日程安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要工作 | 截止时间 | 备注 |
| 第一阶段 | 老卡停止使用 | 2015年3月29日 | 2015年3月30日以后老卡全部停止使用 |
| 第二阶段 | 结算中心对老卡余额进行清理，将人员退款明细发至各单位的办公邮箱 | 2015年3月30日至2015年4月3日 | 请各单位指定专人负责 |
| 第三阶段 | 用户到各单位签字确认，各单位将签字确认后的退款明细表加盖单位公章后送至结算中心 | 2015年4月4日至2015年4月17日 | 如对所退金额等有异议请本人携有效证件和校园卡到结算中心单独办理 |
| 第四阶段 | 结算中心收到各单位的退款明细确认单后，老卡余额将转至新卡上 | 2015年4月24日前 |  |